UMOWA nr UR/…../WRGI/2016

W dniu ……….w Strzelinie

pomiędzy Gminą Strzelin z siedzibą w Strzelinie, ul. Ząbkowicka 11, 57 – 100 Strzelin
w imieniu której działają:

- Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin	-  Dorota Pawnuk;

- Skarbnik Gminy Strzelin			-  Łucja Szczepańska;

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

………………  prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą …………………………………………………………..zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

została zawarta umowa następującej treści:

zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, do tej umowy nie stosuje się 
w/w ustawy.

Strony zawarły umowę o następującej treści:

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia w zastępstwie Zamawiającego (Inwestora bezpośredniego) obowiązków związanych z obsługą realizacji zadania pn.: „Budowa kortu tenisowego  z funkcją lodowiska przewidzianego na terenie działki nr 2/1 w Strzelinie”.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- udział w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego;

- zapewnienie nadzoru osób uprawnionych w branży: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej;

- kontrola przebiegu realizacji zadania w zakresie zgodności z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym;

- kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokumentowania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót;

- organizowanie narad technicznych, problemowych i innych z udziałem wszystkich stron procesu inwestycyjnego, sporządzanie stosownych protokołów;

- kontrola jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, zgodność robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasady bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania oraz z zasadami wiedzy technicznej;

- kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz umową zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

- podejmowanie wszelkich racjonalnych działań umożliwiających prawidłową realizację zadania;

- prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacją robót, zgodnie z Ustawą Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do niej;

- kontrola budowy, co najmniej raz w tygodniu;

- pełna dyspozycyjność wobec Wykonawcy robót i Inwestora - Zleceniodawcy – niezwłoczne stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawcy robót potwierdzone wpisem do dziennika budowy;

- stała konsultacja i doradztwo fachowe na rzecz Zamawiającego;

- koordynacja i współpraca z nadzorem autorskim;

- przygotowanie i sporządzanie dla Zamawiającego wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji do instytucji finansujących tę inwestycję;

- przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu wszelkich innych informacji związanych z inwestycją;

- sprawdzanie faktur pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym oraz przekazywanie ich Zamawiającemu do zapłaty;

- dokonywanie odbioru robót zanikających;

- obowiązek uczestniczenia w przeprowadzanych przez Wykonawcę próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń;

- bezpośredni nadzór nad rozruchem wszystkich urządzeń które będą zamontowane 
w trakcie realizacji zadania;

- zorganizowanie i przeprowadzenie odbioru końcowego w tym: stwierdzenie gotowości odbioru, dokonanie odbiorów częściowych, technicznych;

- przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej, przekazanie inwestycji w użytkowanie;

- dopilnowanie realizacji zaleceń komisji odbioru i usunięcia stwierdzonych usterek;

- rozliczenie inwestycji w ciągu 60 dni od daty odbioru końcowego inwestycji 
tj. przygotowanie druków OT przekazania – przyjęcia środka trwałego;

- dokonywanie przeglądów inwestycji i egzekwowanie ewentualnych roszczeń z tego tytułu w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót (nie krócej niż okres 3 lat gwarancji).

- W przypadku, gdy Wykonawca robót lub Zamawiający odstąpi od umowy na wykonanie robót na zadaniu, Wykonawca zobowiązany jest do:

  - ustalenia zakresu i sposobu zabezpieczenia przerwanej inwestycji oraz nadzorowania wykonania tego zabezpieczenia;

  - przeprowadzenia przy udziale Wykonawcy robót i Zamawiającego inwentaryzacji przerwanej inwestycji w zakresie robót zakończonych i robót w toku;

  - potwierdzenia faktycznie wykonanych robót oraz rozliczenia przerwanej inwestycji,

  - przeprowadzenia przy udziale Wykonawcy robót i Zamawiającego czynności odbiorowych przerwanej inwestycji w zakresie robót zakończonych i robót w toku oraz przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru, sprawdzonych operatów kolaudacyjnych oraz pozostałych dokumentów odbiorowych;

  - przejęcia od Wykonawcy dokumentacji projektowej i dokumentacji powykonawczej w tym geodezyjnej przerwanej inwestycji i po sprawdzeniu przekazanie jej Zamawiającemu.

§ 2

- Realizacja zadania określonego w § 1 przeprowadzona będzie według dokumentacji technicznej opracowywanej przez: ARCHIEFEKT Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 18/5, 55-011 Siechnice.

- Wykonawca robót budowlano – montażowych wyłoniony zostanie zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

- Wartość robót budowlanych wyniesie ok. 1 398 983,00  zł brutto.

§ 3

Zakładane terminy realizacji zadania:

- Rozpoczęcie prac związanych z nadzorowaniem robót budowlano-montażowych: III kwartał 2016 r.

- Zakończenie prac związanych z robotami budowlano-montażowymi (odbiór robót): IV kwartał 2016 r.

- Zakończenie prac w odniesieniu do przeglądów gwarancyjnych: IV kwartał 2019 r.

- Terminy, o którym mowa w ust. 2 i 3 mogą zostać na wniosek Zamawiającego wydłużone lub skrócone stosownie do rzeczywistego czasu wykonania robót nadzorowanych przez Wykonawcę i ich rozliczenia.

§ 4

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- wyłonienia Wykonawcy robót budowlano-montażowych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych;

- całkowitego sfinansowania inwestycji;

- zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do prawidłowego i terminowego regulowania należności za roboty całego zadania inwestycyjnego;

- przekazania Wykonawcy robót budowlano - montażowych kompletnej dokumentacji technicznej;

- zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlano-montażowych;

- przekazania Wykonawcy robót budowlano - montażowych terenu budowy, przy współudziale Wykonawcy;

- bezpośredniego opłacania faktur sprawdzonych i zatwierdzonych przez Wykonawcę 
w terminach wynikających z umowy z wykonawcą robót budowlano – montażowych;

- opłacania ewentualnych robót dodatkowych;

- sporządzania obowiązującej sprawozdawczości GUS;

- odebrania inwestycji wg terminów realizacji przyjętych w umowie z Wykonawcą robót budowlano-montażowych;

- uczestniczenia w pracach komisji odbiorowej.

§ 5

Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są:

- ze strony Zamawiającego 	– …………

- ze strony Wykonawcy 	– ………….

§ 6

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy w wysokości ………….. zł brutto (słownie: ……………………………) .

§ 7

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 będzie wypłacane jednorazowo po pozytywnym odbiorze całości zadania (protokół odbioru końcowego).

- Wykonawca oświadcza, że w ramach niniejszej umowy po zakończeniu wykona:

- przegląd gwarancyjny po upływie 1-go roku gwarancji (protokół z przeglądu gwarancyjnego);

- przegląd gwarancyjny po upływie 2-go roku gwarancji (protokół z przeglądu gwarancyjnego);

- przegląd gwarancyjny po upływie 3-go roku gwarancji (protokół z przeglądu gwarancyjnego).

- Wartość ryczałtowa obejmuje całość kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Wartość ryczałtowa jest niezmienna do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 21 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę poprawnie wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego, które będzie przelane na wskazany na fakturze numer konta bankowego.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada 
nr NIP: 914-00-06-467.

§ 8

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

- jeżeli Wykonawca nie rozpoczął działań bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie – odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

- jeżeli Wykonawca zaniechał realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje 
jej przez okres 14 dni – odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 
30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

- jeżeli, pomimo uprzednich trzykrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego 
wyrażonych na piśmie, Wykonawca nie wykonuje obowiązków zgodnie z umową 
i dokumentacją projektową lub uporczywie albo w rażący sposób zaniedbuje 
zobowiązania umowne – odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od momentu złożenia Wykonawcy trzeciego pisma zawierającego zastrzeżenie.

- Odstąpienie winno być dokonane na piśmie z podaniem uzasadnienia.

- W przypadkach podanych w ust. 1 Strony dokonują rozliczenia wyłącznie za czynności wykonane.

§ 9

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rzetelne i terminowe wykonywanie przedmiotu umowy i oświadcza, iż obowiązki wynikające z przedmiotu umowy wykonywał będzie 
z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami sztuki inżynierskiej, etyka zawodową oraz postanowieniami niniejszej umowy.

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca.

- W razie nieprzystąpienia w terminie do realizacji zamówienia za każdy dzień  opóźnienia Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w kwocie 0,2% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar z przysługującego mu wynagrodzenia.

- Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkód.

§ 10

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich wyłącznie za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 11

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 13

Umowa wygasa całkowicie po wykonaniu wszystkich czynności określonych w § 1 i § 7.

§ 14

Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

…………………………………………………..	…………………………………………………..